风电团队科研技术人员研究计划

年度任务书

重点项目名称：漂浮式海上风电一体化仿真软件开发

课题名称：风电机组整机动力学仿真关键算法研究

子课题名称：风电机组整机动力学仿真关键技术

任务角色：子课题负责人

任务编号：ZD2023018A

任务目标： 对标Bladed开发整机动力学求解器

申请人姓名：郭翼泽

申请人职称：助理研究员

项目起止时间：  2026年01月01日  至  2026年12月31日

预算金额（万元）：30

联系电话：18811525109

Email：guoyize@rrc.hrl.ac.cn

三峡（北京）可再生能源研究院有限公司风电团队印制

2026 年 3 月 20 日填写

# 一、研究任务信息表

| 课题/子课题名称 |  | 风电机组整机动力学仿真关键技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 |  | ZD2023018A |  |  |
| 开题日期 |  | 2026.01.01 | 终止日期 | 2026.12.31. |
| 预算金额(万元) |  | 30 |  |  |
| 负责人姓名 |  | 郭翼泽 | 出生年月 | 1997.04.25 |
| 民族 |  | 汉 | 政治面貌 | 党员 |
| 最高学历 |  | 硕士研究生 | 加入团队时间 | 2022.09 |
| 身份证号 |  | 342221199704250010 |  |  |
| 任务简介 | 本子课题旨在开发陆海上风机全耦合仿真平台，构建0.8版耦合求解器与多体动力学模块。2025年完成0.6版，已集成自研风、气动、结构与控制模块，支持陆上机组气动‑多体‑控制稳态与瞬态仿真。2026年在此基础上升级至0.8版：新增水动hydrosim、moorsim、subsim模块，完成气动‑多体‑控制‑水动‑系泊耦合；引入Newmark‑β迭代、新增分段叶片模态叠加法、新增整机线性化模型；完成明阳天成号双风轮模型动力学与仿真功能；完善叶片、塔架Station结果输出；并调研多体动力学共旋坐标系方法。预期成果包括支持以上功能的耦合求解器0.8版本、多体动力学模块0.8版本，专利一项，多体动力学理论手册0.8.5版本。 |  |  |  |
| 主题词 | 气动-‑多体‑控制‑水动‑系泊耦合求解器，多体动力学模块，分段叶片模态叠加法，Newmark‑β法，整机线性化模型 |  |  |  |

- 研究方案

- 研究内容（研究目标、研究方案和技术路线） 研究目标： 2025 年，我主导完成耦合求解器和多体动力学模块0.6版。该版本实现了自研风模块（王毅）、气动模块（aerodyn，董梓沛）、多体动力学模块（multidyn，郭翼泽）以及控制模块（controller，郭翼泽、兰志杰、江卓）的耦合，能够对陆上机组进行气动‑多体‑控制的稳态与瞬态仿真。多体模块的叶片采用单段模型，每只叶片支持一阶挥舞、二阶挥舞以及一阶摆振三自由度变形；塔架可进行一阶、二阶前后摆动和一阶、二阶侧向摆动；整机仿真包含16个自由度。 2026 年，我将以 0.6 版为基础，将耦合求解器与多体动力学模块升级至 0.8 版。耦合求解器将：新增水上结构模块（subsim，李阳）以及水动力（hydrosim，王睿）和系泊（moorsim，王睿）模块，实现气动‑多体‑控制‑水动‑系泊的耦合仿真，支持海上固定式与漂浮式机组的仿真；改进瞬态初始化方法，加快整机瞬态计算。多体动力学模块将：开发分段叶片模态叠加法；开发线性化模型计算方法；实现 Newmark‑β 迭代方法；开发明阳天成号类型双风轮模型动力学建模及仿真功能；完善叶片与塔架的 Station 结果输出功能；调研共旋坐标系方法。 研究方案和技术路线： - 耦合水动与锚固模块：在多体动力学模块与水动、锚固模块之间建立力、力矩、运动传递接口；构造耦合雅可比矩阵，求解残差，进行耦合调试。 - 改进整机瞬态仿真初始化：将稳态仿真结果作为初始状态，加速瞬态计算的收敛。 - 开发分段叶片模态叠加法：增加叶片变形自由度，每段使用附着模态和简正模态计算变形量，综合成整支叶片的总变形。 - 开发整机线性化模型：借鉴 Bladed 线性化方法，采用扰动法构建整机状态空间方程，并求解系统矩阵。 - 开发 Newmark‑β 方法：依据经典公式实现全时间步长的 Newmark‑β 迭代。 - 开发明阳天成号双风轮模型：构建双风轮坐标系，确定广义坐标；实现与气动模块的数据交互接口，完成模型动力学仿真。 2，年度研究计划 2026.1：完善0.6版本用于陆上机型测试 2026.2-3：开发多体动力学模块预弯功能；完成耦合求解器对 hydrosim 与 moorsim 模块的集成。（关键节点） 2026.4：实现叶片与塔架 Station 结果输出，完善输出格式；更新瞬态初始化方法。 2026.3-5：开发分段叶片模态叠加法。（关键节点） 2026.6-7：开发整机线性化模块。 2026.8：开发Newmark-β迭代方法，集成 Subsim 模块。 2026.9-11 开发双风轮机型仿真功能。（关键节点） 2026.12 调研共旋坐标系方法。 - 任务成果、考核指标及权重 任务成果： 提交耦合求解器V0.7.0：集成水动hydrosim、morsim模块，V0.7.5： 实现 Newmark-β迭代方法，V0.8.0：新增双风轮机型气动-多体-控制-水动耦合仿真功能。 提交多体动力学模块V0.6.5：新增预弯功能，V0.7.0：新增分段叶片模态叠加法功能，V0.7.2：新增线性化模型，V0.8.0：新增双风轮建模及仿真功能。 专利：《一种风电机组超长柔性叶片自动化铺层装置》。 可研报告、试验报告：多体动力学理论手册V0.7.0：新增叶片分段模态叠加法理论方法；V0.8.0：双风轮仿真功能调研内容及坐标系设计方案；V0.8.5：共旋坐标系法理论方法。 日常管理：曙光超算、服务器设备管理。 4，任务主要参与者 刘金松、王睿、李阳、董梓沛、唐世泽、方建驹

# 三、研究任务预算

| 科目名称 | 金额 （万元） | 费用说明 |
| --- | --- | --- |
| 经费总额 |  |  |
| 1.设备费 |  |  |
| （1）设备购置费 | 30 | 采购IB网络交换机 |
| （2）设备研制费 |  |  |
| （3）设备改造及租赁费 |  |  |
| 2.业务费 |  |  |
| （1）材料费 |  |  |
| （2）测试化验加工费 |  |  |
| （3）燃料动力费 |  |  |
| （4）知识产权/文献检索/图书资料/出版印刷费 |  |  |
| （5）会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |
| （6）其他支出 |  |  |
| 3.劳务费 |  |  |
| （1）研究人员劳务费 |  |  |
| （2）专家咨询费 |  |  |

# 四、团队评审意见

重点项目负责人意见： 负责人（签字） 年 月 日

团队执行负责人意见： 负责人（签字） 年 月 日

团队负责人意见： 负责人（签字） 年 月 日

团队盖章： XX团队（盖章） 年 月 日

团队财务助理签字：

单位财务部门（公章）

年   月   日