风电机组团队员工考核表

员工姓名：  郭翼泽  		考核时段：   2025年9月

|  | 本期任务 | 完成 比例 | 下期工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湍流、气动、多体、控制联调： 5mw模型调通，各项参数计算结果与Openfast结果相近： - 测试开放风轮、传动链转速自由度； - 测试纯叶片变形； - 测试纯塔架变形； - 测试叶片加塔架变形。 | 100% | 继续优化多体动力学模块结果输出方案： - 增加输出结构体，支持上百项输出参数； - 新增输出宏，自动编写变量头和输出结构； - 输出位置从ed_calcoutput拆分 继续对比稳态运行载荷及其他求解器计算结果。 |
| 2 | 稳态运行载荷计算结果与bladed对比： - 调通稳态求解器使用气动新版本； - 初步对比稳态变形量； - 梳理Bladed稳态运行载荷求解器输出量，共237种及与Openfast输出参数对比； - 优化多体动力学模块结果输出方案。 | 100% | 开发数值扰动加线性回归的线性化方法功能。 |
| 项目组评价（ABCD） |  |  |  |

项目组组长：

注：

- 为增强工作的计划性，使工作更有条理、可追溯，本着简单、有效的原则试行员工考核；

- 表中本期任务、完成比例、下期工作计划由员工本人填写，组长审阅、修改、反馈；项目组评价（ABCD）由组长填写；

- 月度考核表每月1~5号提交；年度考核表提交时间根据上级要求另行通知。