## Slide 1
一体化仿真软件组周例会汇报
（第九十九期）
2025年10月28日

## Slide 2
汇报提纲
CONTENTS
一、团队建设工作
二、科学研究工作
三、本周工作计划

## Slide 3: 一、团队建设
1.筛选2025年秋季校园招聘简历并组织面试；
2.参加2025北京国际风能大会暨展览会；
3.参与软件组关于近期工作进度和规划的讨论会；
4.与明阳测试工程师沟通测风数据相关问题；
5.参加可再生院对于2026年度采购计划的预审会，修改可再生院2026年度预算申报明细表及采购计划安排；
6.完成《GPU计算卡采购立项说明》和《风电机组团队关于申请GPU计算卡采购立项的请示》采购文件的编制及机架服务器反拍采购公告的挂网。

## Slide 4: 二、科学研究工作
环境模块：与前端界面模块对接，完成环境风模块和波浪模块的的输入输出文件类型补充；与气动模块对接，完成不同风速和风种子下的湍流风.wnd文件生成；推进《一阶/二阶波浪-流耦合的理论与程序说明》文档编写。
气动模块：与前端界面模块对接，确定界面端写入的计算配置文件和读取的计算结果文件格式；与风模块和多体模块对接，推进不同平均风速下的湍流风下正常发电工况的计算调试；修改任务流入口函数，实现从yaml配置文件发起稳态计算。。
控制模块：明阳联调资源协调：完成控制器提资需求更新；完成线性化变量需求调研及线性化输出文件分析；讨论线性化文件输出方案；解决测试过程中Rosco控制器编译及与Herowind不兼容等问题。

## Slide 5: 二、科学研究工作
结构模块：检查明阳机组模型和测试数据；梳理测试工况表（陆上机型）；编写结构求解器理论手册。梳理Bladed线性化输出参数；测试700s湍流风工况气动、多体、控制耦合正常发电工况；开始测试启机工况。完成SubDyn模块单元测试代码编写（基础模块），编写prj文件基础属性数据读写代码（基础模块）。
水动模块：完成MoorSim求解器的代码调试和Bug修复；对标OpenFAST，开展MoorSim求解器的验证确认。调试程序因波浪频率增多而引起的数值不稳定问题；编写HydroFre-Q2求解器的理论手册。
前后处理模块：分析风模块、波浪流需求；分析Calculation模块后处理需求。

## Slide 6: 三、本周工作计划
环境模块：完成一阶/二阶波浪-流耦合的理论与程序说明文档编写；继续推进风浪流耦合工况生成的开发工作。
气动模块：继续推进与界面模块的联合调试；继续推进正常发电工况的调试工作。
控制模块：跟进控制器资源协调工作，调用32位控制器功能完善，协助解决线性化及启停机工况开发问题。
结构模块：组织并参加校园招聘，推进启机工况求解器编写；推进线性化求解器编写；推进正常发电工况的测试工作。完成SubDyn模块截面属性代码修改（基础模块），编写prj文件叶片属性数据读写代码（基础模块）。
水动模块：对标OpenFAST，继续开展MoorSim求解器的验证确认；推进高性能机架服务器的采购落地执行；继续跟进GPU计算卡的采购立项流程。继续编写HydroFre-Q2求解器的理论手册。
前后处理模块：继续开展波浪流、风、Calculation模块后处理部分的程序。

## Slide 7
谢谢
汇 报 完 毕