83期团队例会（月例会）

五月工作总结

- 团队建设：

- 技术交流：

- 参加Bladed在线交流答疑；

- 参加内蒙古工业大学赵振宙教授关于《风力机空气动力学及其应用》的学术交流会；

- 参加起步区深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课；

- 参加人工智能青年座谈会。

- 参加软件组明阳新入职同事工作讨论会；

- 科学研究：

- 完成HeroWind与OpenFAST 3.5 \ 4.0版本，多体动力学部分计算结果对比验证；

- 研究Bladed叶片中性轴坐标系，叶根坐标系定义方法；在HeroWind多体动力学模块新增叶根坐标系，支持叶片响应在叶根坐标系输出结果；

- Bladed线性化理论手册学习、OpenFAST线性化理论手册学习，代码研究；多叶片坐标系变换方法学习；

- 梳理Bladed线性化方法框架，编写线性化模块理论手册。

- 总结与计划

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| HeroWind多体动力学模块对比验证。 | 100% | 研究风电机组运行工况点稳态载荷响应求解方法，梳理技术路线，完成方法原型测试。 |
| HeroWind对标Bladed叶根坐标系输出叶片响应。 | 100% | 研究Bladed模型线性化中数值扰动加线性回归方法原理，梳理技术路线，完成方法原型测试。 |
| 风电机组模型线性化模块理论学习，框架梳理及理论手册编写。 | 100% | 开始编写线性化模块代码及编写线性化模块开发者手册 |

- 文档完成情况

- 文档提交计划

| 提交文档 | 完成人 |
| --- | --- |
| 模型线性化理论手册 | 郭翼泽 |

- 年度考核指标进展

针对2025年度考核指标“功能求解器对标Bladed”，目前已完成Steady Operational Loads、Steady Parked Loads求解器编写，多体动力学模块与OpenFAST对比验证，多体动力学模块增加与Bladed相同的叶根坐标系，并支持叶片响应在该坐标系输出。总体完成进度：100%。

针对2025年度考核指标“模型线性化求解器编写”，目前已完成Bladed、OpenFAST线性化模块功能使用，理论手册学习，算法框架梳理，HeroWind线性化模块理论手册编写。总体完成进度：20%。