风电机组团队员工考核表

员工姓名：  郭翼泽  		考核时段：   2025年12月

|  | 本期任务 | 完成 比例 | 下期工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 求解器功能开发： 超速、卡桨、掉电等故障工况开发与测试； 并行计算功能开发； 求解器支持相对路径与绝对路径输入； | 100% | 明阳机型叶片振动、转速发散问题原因查找。 |
| 2 | 明阳机型验证： 明阳机型建模正确性测试； 5mw及明阳机型dlc工况批量生成及并行计算测试； | 100% | 继续开发线性化求解器。 |
| 3 | 前端界面对接： 所有simulation功能测试及对接； 并行计算功能对接； | 100% |  |
| 4 | 《一种风电机组超长柔性叶片自动化铺层装置》专利交底书编写 |  |  |
| 项目组评价（ABCD） |  |  |  |

项目组组长：

注：

- 为增强工作的计划性，使工作更有条理、可追溯，本着简单、有效的原则试行员工考核；

- 表中本期任务、完成比例、下期工作计划由员工本人填写，组长审阅、修改、反馈；项目组评价（ABCD）由组长填写；

- 月度考核表每月1~5号提交；年度考核表提交时间根据上级要求另行通知。