风电机组团队员工考核表

员工姓名：  郭翼泽  		考核时段：   2025年4月

|  | 本期任务 | 完成 比例 | 下期工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合实现气动、多体模块耦合仿真。 | 100% |  |
| 2 | 编写Steady Operational Loads求解器： - 确定稳态工况气动、多体耦合求解方法； - 编写遍历风速框架及不同风速下转速、变桨角度算法； - 增加模型转速、变桨角度参数设置接口 | 100% | 开展Steady Operational Loads求解器测试，集成rust解析yaml代码。完善Steady Operational Loads求解器。 研究编写Steady Operational Loads求解器算法。 |
| 3 | 风电机组刚性部件偏线速度、偏角速度、主动力、惯性力等推导。柔性部件动力学方程建立原理学习。 | 100% | 继续学习柔性部件动力学方程建立原理。 |
| 4 | 多体动力学相关理论学习，调研风电机组多体动力学研究进展。 | 60% | 继续相关理论学习和研究进展调研。 |
| 项目组评价（ABCD） |  |  |  |

项目组组长：

注：

- 为增强工作的计划性，使工作更有条理、可追溯，本着简单、有效的原则试行员工考核；

- 表中本期任务、完成比例、下期工作计划由员工本人填写，组长审阅、修改、反馈；项目组评价（ABCD）由组长填写；

- 月度考核表每月1~5号提交；年度考核表提交时间根据上级要求另行通知。