风电机组团队员工考核表

员工姓名：  郭翼泽  		考核时段：   2025年8月

|  | 本期任务 | 完成 比例 | 下期工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成bladed多体参数梳理。 | 100% | 测试当前气动、多体、控制模块耦合功能，测试加入湍流、水动的联调，测试停机等工况。 |
| 2 | 控制模块集成及测试。 - 封装及改写控制模块结构体、初始化函数、计算函数、DLL通道赋值取值函数等； - 完成多体模块与控制模块数据传递函数编写； - 控制输入参数调整、输出测试 - 变桨执行器二阶微分传递函数通解推导及功能开发； - 变流器一阶微分传递函数通解推导及功能开发； - 完成正常发电工况功能集成控制模块，初步调通气动 多体 控制。 | 100% | 开发数值扰动加线性回归的线性化方法功能。 |
| 3 | 完成DTU Casestab开源项目研究报告。 | 100% |  |
| 项目组评价（ABCD） |  |  |  |

项目组组长：

注：

- 为增强工作的计划性，使工作更有条理、可追溯，本着简单、有效的原则试行员工考核；

- 表中本期任务、完成比例、下期工作计划由员工本人填写，组长审阅、修改、反馈；项目组评价（ABCD）由组长填写；

- 月度考核表每月1~5号提交；年度考核表提交时间根据上级要求另行通知。