风电机组团队员工考核表

员工姓名：  郭翼泽  		考核时段：   2025年3月

|  | 本期任务 | 完成 比例 | 下期工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 讨论并确定公共模块代码：Mesh创建、Mesh间数据传递。修改多体动力学代码使用公共Mesh模块。 | 100% |  |
| 2 | 讨论并确定输入Yaml文件格式，基本完成叶片、塔架、机舱、水动、环境等项目所有参数rust解析。 | 100% |  |
| 3 | 研究并确定Steady Power Curve及Steady Operational Loads随风速变化转速、变桨角度控制逻辑及求解方法。基于python编写测试算法，结果符合预期。 | 100% | 集成测试算法和rust解析yaml代码。形成Steady Operational Loads程序。 |
| 4 | 基于Python Sympy初步建立风电机组多体动力学数值模型，便于动力学方程推导，增加叶片、塔架自由度动力学方程测试，模型线性化研究。 |  | 塔架、机舱、轮毂、叶片等部件inertia dyadic推导，偏线速度、偏角速度等运动学项推导。 |
| 5 | 多体动力学相关理论学习，调研风电机组多体动力学研究进展。 | 55% | 继续相关理论学习和研究进展调研。 |
| 项目组评价（ABCD） |  |  |  |

项目组组长：

注：

- 为增强工作的计划性，使工作更有条理、可追溯，本着简单、有效的原则试行员工考核；

- 表中本期任务、完成比例、下期工作计划由员工本人填写，组长审阅、修改、反馈；项目组评价（ABCD）由组长填写；

- 月度考核表每月1~5号提交；年度考核表提交时间根据上级要求另行通知。