风电机组团队员工考核表

员工姓名：  郭翼泽  		考核时段：   2025年5月

|  | 本期任务 | 完成 比例 | 下期工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steady Operational Loads求解器编写及测试。 - 完成变桨算法测试 - 完成转速算法测试 - 完成结合点测试 | 100% | 对比Bladed、OpenFast、HeroWind IEA15MW仿真结果，并分析误差原因。 |
| 2 | Steady Parked Loads求解器编写及测试 | 100% | 推进HeroWind气动、简单控制、多体、水动 耦合计算。 |
| 3 | 建立Bladed、OpenFast v4.0、OpenFast v3.5 IEA15MW模型文件，配置计算，建立HeroWind IEA 15MW yaml格式模型文件，yaml格式计算设置文件。 | 100% | 调研风电机组模型线性化方法。 |
| 4 | 求解器集成yaml文件解析功能，测试通过多体动力学求解器的输入参数读取及赋值功能。 | 100% |  |
| 项目组评价（ABCD） |  |  |  |

项目组组长：

注：

- 为增强工作的计划性，使工作更有条理、可追溯，本着简单、有效的原则试行员工考核；

- 表中本期任务、完成比例、下期工作计划由员工本人填写，组长审阅、修改、反馈；项目组评价（ABCD）由组长填写；

- 月度考核表每月1~5号提交；年度考核表提交时间根据上级要求另行通知。