软件组 周报 - 114期

- 团队建设（人员招聘、采购、技术交流等）

- 采购：完成高性能机架服务器的到货签收；

- 技术交流：参加河海大学线下技术交流；

- 完成HDF5数据格式的技术调研和程序实现；

- 工作规划：控制组内部工作规划研讨会；

- 科学研究：

  - 求解器开发

    - 环境模块：调研并梳理FAST.farm环境风与风机阵列模块的功能；推进用户自定义风速时序生成湍流风风文件的功能编写

    - 结构模块：梳理多体-水动-系泊耦合方法框架，测试5mw 多体-水动-系泊耦合openfast算例，编写多体-水动-系泊浮式平台网格点匹配函数；

    - 水动模块：完成HydroSim、MoorSim初始化部分和HeroWind软件的集成调试；完成HydroSim、MoorSim输出变量和Bladed输出变量对应关系的梳理填报；基于OpenFAST完成NREL 5MW漂浮式风电机组断链模拟的测试；完成HydroFre的前端界面需求梳理；

    - 控制模块：HEROWIND与Bladed控制模块功能对标梳理及开发计划制定；MySE6.25MW商业机型Rosco外部控制器设计；MySE6.25MW商业机型自研外部控制器设计；

  - 前后处理及软件集成

    - 前处理模块：批量测试prj文件解析功能；

  - 软件测试与验证：

    - 数据库开发：完成系统管理-用户/部门/角色/权限界面的绘制；完成存储结构的内部讨论；完成认证与授权功能设计；进行服务器代码框架编写

    - 软件测试：

完成22MW漂浮式风电机组bladed模型参数梳理、基础水动力模型与系泊系统模型建立。

    - Herowind 5MW联调测试：

完成第二轮测试数据问题（DLC1.5、DLC4.1、DLC6.1）解决，输出测试对比结果报告；

    - 商业机型联调测试：

完成第三轮Bladed建模及批量测试计算；

- 下周计划：

  - 求解器开发

    - 环境模块：完成基于用户自定义风速时序生成湍流风风文件的功能，完成FAST.farm环境风与阵列效应模块的功能梳理；

    - 结构模块：继续梳理多体-水动-系泊耦合方法框架，编写多体-水动-系泊耦合计算函数；

    - 水动模块：推进HydroSim和MoorSim求解器静态链接库的技术迁移；继续推进HydroSim、MoorSim和HeroWind软件的集成调试；继续推进NREL 5MW漂浮式风电机组的断链模拟；对接前端开发人员;

    - 控制模块：HEROWIND控制模块开发计划修订；MySE6.25MW商业机型Rosco外部控制器联调测试;MySE6.25MW商业机型自研外部控制器联调测试；

  - 软件测试与验证：

    - 数据库开发：进行认证与授权功能开发；继续进行服务器代码框架编写；进行标模管理页面设计。

    - 软件测试：

开展22MW漂浮式风电机组Bladed模型调试计算分析；

    - Nrel 5MW联调测试：

第二轮测试数据遗留问题分析；

    - MySE6.25MW商业机型联调测试：

输出第三轮测试对比结果报告；