## Slide 1
一体化仿真软件组周例会汇报
（第六十七期）

## Slide 2
汇报提纲
CONTENTS
一、科学研究工作
二、本周工作计划

## Slide 3: 一、科学研究工作
环境模块：进行稀疏矩阵二维傅里叶逆变换代码调试。
气动模块：调整节点状态量数据结构，并调试通过。
结构模块：研究IEC风电机组设计相关标准，调研风电机组结构建模方法，梳理结构模块2025任务；debug多体动力学模块偏航自由度；检查偏航自由度对应增广矩阵项计算结果，预估校正方法计算函数，对比调用四阶龙格库塔方法、预估方法进行时间推进计算结果。；
水动模块：讨论确定软件各模块传递的数据类型和数据形式； 删除HydroSim求解器Mesh和MeshMap数据结构中的Option指令并调试通过；将HydroSim求解器Mesh和MeshMap数据结构中的Vec指令转化为Array1指令并调试通过；进行势流器求解子模块中主函数的调试。
软件集成：CMake配置文件优化；windIO yaml配置文件研究。

## Slide 4: 二、本周工作计划
团队建设：继续推进明阳双聘人员流程；推进半实物仿真平台建设；讨论梳理2025年各模块开发任务；
环境模块：完成稀疏矩阵二维傅里叶逆变换代码调试； 测试风模块代码在高网格密度下的运行状态。气动模块：将主函数拆分为初始化函数和迭代函数；与多体模块进行联合调试
气动模块：继续提取公用函数至团队仓库；编写旋转矩阵和欧拉角之间的转换函数。
结构模块：讨论明确HEROWIND数据结构的实现方式；编写结构模块RUST程序；继续debug多体动力学模块偏航自由度。
水动模块：评估Mesh和MeshMap模块统一数据结构后的可用性；继续HydroSim求解器其他模块数据结构的统一；继续进行势流求解器求解子模块中主函数的调试；进行势流求解器后处理子模块的开发。
集成工作：软件风模块集成开发；模块数据结构讨论汇总；集成开发代码结构梳理。

## Slide 5
谢谢
汇 报 完 毕