104期团队例会（月例会）

十一月工作总结

- 团队建设：

- 参加胡志强教授交流；

- 参加软件组组会

- 科学研究：

- 稳态求解器传动链、塔架稳态变形量求解算法编写及测试；

- 瞬态启动、紧急停机、正常停机、空转、停机求解器编写及测试；

- 求解器批量计算改造及编译，支持传入模型yaml及工况设置yaml解析，编写批量计算脚本。

- DLC1.2、DLC1.3 NREL5MW模型批量计算，故障工况2.x批量生成的工况配置文件校对。

- 明阳商业机型HeroWind建模及校对，32位控制器dll兼容测试。

- 前端界面对接，制定求解器选择方法，求解器编译及配置运行环境，统一多体、控制输出格式及名称。

- 总结与计划

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 启动、紧急停机、正常停机、空转、停机求解器编写及测试 | 100% | 故障工况建模 |
| 明阳商业机型建模及批量计算 | 100% | 前端界面求解器对接 |
| 开发数值扰动加线性回归的线性化方法功能。 | 70% | 继续开发数值扰动加线性回归的线性化方法功能。 |

- 文档完成情况

| 已完成文档名称 | 完成人 |
| --- | --- |

- 文档提交计划

| 提交文档 | 完成人 |
| --- | --- |
| 风电机组团队超算算力使用情况说明-250527 | 王德祥、唐润东、郭翼泽 |
| 风电机组团队超算算力使用情况说明-250902 | 王德祥、郭翼泽 |
| 风电机组团队超算算力使用情况说明-251106 | 王睿、李云峰、唐润东、郭翼泽 |

- 年度考核指标进展

针对2025年度考核指标“功能求解器对标Bladed”，目前已完成启动、紧急停机、正常停机、空转、停机求解器编写及测试。总体完成进度：88%。

针对2025年度考核指标“模型线性化求解器编写”，目前已完成bladed线性化整机自由度及输出参数研究。总体完成进度：60%。