风电机组团队员工考核表

员工姓名：  郭翼泽  		考核时段：   2025年2月

|  | 本期任务 | 完成 比例 | 下期工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多体动力学模块机组偏航自由度debug，检查偏航自由度坐标系，力矩，速度等计算函数。 | 100% | 完成多体、气动耦合运算调试。 |
| 2 | 按照数据结构讨论结果更新多体动力学模块和耦合模块结构体组成及初始化方法。 | 100% | 讨论并确定公共模块代码：Mesh创建、Mesh间数据传递。根据确定的公共模块修改多体部分代码。 |
| 3 | 完成HEROWIND软件WindIO格式模型文件多体部分的梳理和定义。 | 100% | 讨论并确定输入文件格式，实现多体部分对应文件的输入读取功能； Steady Operational loads 求解技术路线确定及功能实现。 |
| 4 | 多体动力学相关理论学习，调研风电机组多体动力学研究进展。 | 35% | 继续相关理论学习和研究进展调研。 |
| 项目组评价（ABCD） |  |  |  |

项目组组长：

注：

- 为增强工作的计划性，使工作更有条理、可追溯，本着简单、有效的原则试行员工考核；

- 表中本期任务、完成比例、下期工作计划由员工本人填写，组长审阅、修改、反馈；项目组评价（ABCD）由组长填写；

- 月度考核表每月1~5号提交；年度考核表提交时间根据上级要求另行通知。