83期团队例会（月例会）

五月工作总结

- 团队建设：

- 人才招聘：面试海外人才3人，提报双聘人员（安怀信）岗位需求4人，跟进联培博士（清华大学）1人，提报社招岗位需求，参加实验室海外引才座谈交流。

- 采购执行：按照科创部最新要求，重新沟通高性能机架服务器的供应商，修改采购文件；

- 技术交流：

- 参加张成林博士关于《风力机叶片截面参数分析》的科研技术分享；

- 参加Bladed在线交流答疑；

- 参加内蒙古工业大学赵振宙教授关于《风力机空气动力学及其应用》的学术交流会；

- 参加智仿神州关于《有限元程序自动生成系统》的技术交流会；

- 其他：

    - 参加软件组明阳新入职同事工作讨论会；

    - 参加集团公司2025年评标评审专家能力提升培训和线上测评；

    - 准备团队实验室月度例会材料及中期检查材料；

    - 参加实验室研究生部海外留学人员座谈交流会；

    - 参加起步区深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课；

    - 参加实验室团委组织的人工智能主题座谈交流会。

- 科学研究：

- 求解器开发组：

环境模块（王毅）：

- 完成规则波生成函数编写，生成规则波波浪场数组。

- 完成不规则波随机振幅函数、截断频率函数、方向谱函数编写。完成不规则波生成函数编写。

- 完成波浪场初始参数的yaml文件配置，通过载入yaml文件运行波浪场生成函数。

- 完成能够被bladed读取的SEA文件的生成；研究约束波理论和生成方法，流函数理论和流函数规则波生成方法。

- 完成环境波浪模块理论手册、开发者手册编写，并推进测试报告的编写。

气动模块（董梓沛，吴越）：

- 完成湍流风条件下power production任务流函数的测试和验证工作，推动气动-结构-水动耦合调试。

- 完成气动模块数据结构AD-Rotor-BEM的层级拓展，预留多风轮和其他算法接口。

- 研究气动模块所涉不同类型变量的定义方法，完成BEM和动态入流，动态失速相关结构体重构。

- 研究OpenFAST读取wnd文件和风速插值方法，将来流计算与气动计算分离。

- 研究Bladed叶片建模中预弯角和扫掠角的计算方法。

- 更新气动模块理论手册、开发者手册和测试报告。

结构模块（刘金松、郭翼泽、李阳）：

- 按照WindIO v2完成HEROWIND模型及配置schema文件定义并更新5MW及15MW模型。

- 参考Bladed V4.17及技术交流内容改写结构模块代码兼容Bladed模型。

- 根据更新后的模型模式文件及配置框架文件，更新结构模块代码，定义Input Parser函数使其接收XML，Yaml及BMI格式。

- 与FastCAE和甲子营就前端开发进行沟通交流

- 完成HeroWind与OpenFAST 3.5 \ 4.0版本，多体动力学部分计算结果对比验证。

- 研究Bladed叶片中性轴坐标系，叶根坐标系定义方法。在HeroWind多体动力学模块新增叶根坐标系，支持叶片响应在叶根坐标系输出结果。

- Bladed线性化理论手册学习、OpenFAST线性化理论手册学习，代码研究。

- 多叶片坐标系变换方法学习。梳理模型线性化技术路线，编写线性化模块理论手册。

控制模块（兰志杰、江卓）

- Bladed控制器接口固定通道调研、OpenFAST底层调用Bladed控制器逻辑调研。

- 研究漂浮式风电机组软件开发手册，重点关注跟控制相关紧密的多体动力学模块。

- 讨论控制器模块开发计划，重点关注控制器接口变量问题。

水动模块（王睿、张宇静）：

- 完成HydroSim求解器Morison模块后处理功能和结果输出功能的开发。

- 基于IEA_15MW_VolturnUS-S和OC4_DeepCwind_SemiSub模型，完成规则波工况和不规则波工况下HydroSim求解器和Bladed的水动力结果的对比验证，完成Morison模块和OpenFAST粘性阻力结果的对比验证。

- 完成HydroSim求解器和WAVE求解器的联合调试，完成和Bladed结果的对比确认。

- 完成HydroSim求解器Morison模块理论手册、开发者手册和测试报告的编制提交。

- 基于OC4半潜平台，完成有限水深条件下和无限水深条件下Hydrofre-L1求解器和Nemoh软件的结果对比。

- 开展WAMIT和Hydrofre_L1水动力系数转化。编写Hydrofre_L1的功能测试报告。

- 完成二阶势流理论学习，完成Nemoh软件框架梳理。完成Hydrofre-Q2求解器初始化模块的功能开发。

- 前后处理及软件集成

后处理模块（于强、李阳）：

- 完成prj文件叶片数据、塔架数据的识别与解析。

- 完成螺栓计算工具可执行程序的封装；完成材料数据库、螺栓数据库、垫片数据库更新。

- 完成后处理模块统计数据功能的前后端测试；完成后处理程序的封装测试。

开发环境与软件集成（于强）：

- 熟悉软件整体架构和前端架构。

- 整理了git代码仓库，以子仓库的方式进行了仓库重建，权限细化到每个模块。

前处理模块（于强、李阳、张宇静）

- 6月总结与7月计划

环境模块

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 对标bladed4.16完成.sea文件的生成，并与水动模块进行联合调试 | 100% |  |
| 实现通过配置文件的方式完成参数设置，便于与后处理模块进行联调 | 100% |  |
| 对照bladed 4.16波浪模块推进HEROWIND波浪模块理论手册和测试报告编写 | 90% | 完成测试报告的编写工作 |
| 推进legacy wave生成的功能编写 | 45% | 完成Legacy wave生成的功能编写 |

气动模块

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 对标Bladed，完成power production 任务流的验证工作 | 100% |  |
| 扩展和优化气动模块数据结构 | 100% | 基于新的数据结构体完成计算输出和状态更新函数的编写 |
| 完成气动模块理论手册，开发者手册和测试报告的更新 | 90% | 完成文档编制和上传工作 |

结构模块

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 模型定义：按需求更新模型文件及HEROWIND配置文件定义，更新NREL 5MW及IEA 15MW模型 | 100% | 根据更新后的模型模式文件及配置框架文件，更新结构模块代码，定义WindTurbine数据结构，完成Input Parser函数使其接收XML，Yaml及BMI格式。 |
| 结构模块：研究Bladed的Craig-Bampton方法，提取对应的模态与阵型；实现叶片预弯与扫掠定义；更新代码实现叶片截面属性一般定义 | 100% | 继续更新叶片、塔筒数据结构，使其支持 自定义求解坐标系 支持数据在不同坐标系传递转换 从WindTurbine数据结构中提取结构模块所需信息 参考Craig-Bampton方法，计算叶片及塔筒部件的附着模态 |
| 在Gitea代码管理平台实现分组及代码分级控制 |  | 完善Git分级控制 明确瞬态计算功能的实现技术路线，协调控制模块开发 推进前端界面的优化及开发 推进稳态计算功能验证 |
| HeroWind多体动力学模块对比验证。 | 100% | 研究风电机组运行工况点稳态载荷响应求解方法，梳理技术路线，完成方法原型测试。 |
| Bladed叶片坐标系研究，HeroWind对标Bladed叶根坐标系输出叶片响应。 | 100% | 研究Bladed模型线性化中数值扰动加回归方法原理，梳理技术路线，完成方法原型测试。 |
| 风电机组模型线性化模块理论学习，框架梳理及理论手册编写。 | 100% | 开始编写线性化模块代码及编写线性化模块开发者手册 |

水动模块

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 结合OpenFAST，对标Bladed，验证HydroSim求解器的求解精度 | 100% | 拟完成HydroSim求解器和HydroFre求解器的联合调试 |
| 开展多工况联调仿真，对标Bladed，验证HEROWIND工具包的仿真精度 | 100% | 拟完成Mooring基础理论的调研学习 |
| 编制HydroSim求解器Morison模块理论手册、开发者手册和测试报告 | 100% | 拟完成OpenFast MoorDyn求解器程序架构和数据结构的梳理 |
| 完善Hydrofre求解器的功能测试报告 | 100% | 继续开展WAMIT和Hydrofre_L1水动力系数转化，对比验证WAMIT和Hydrofre_L1的水动力结果 |
| 学习二阶势流理论学习 | 100% | 开展HydroSim求解器和HydroFre求解器的联合调试 |
| 梳理Nemoh软件二阶势流部分的代码框架 | 100% | 进行Hydrofre_Q2求解器前处理模块的功能开发 |
| 开展Hydrofre_Q2初始化模块的开发 | 100% |  |

后处理模块

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 完成绘图区域的前后端功能性测试；完成Bladed prj 文件的解析 | 100% | 完成螺栓工具的封装与调试 |
| 完成后处理模块的封装，发布试用程序 | 100% | 完成后处理程序的性能提升和界面美化 |
|  |  | 完成SubDyn求解器开发的环境部署，熟悉配置文件和计算流程 |
| 完成绘图区域的前后端功能性测试；完成Bladed prj 文件的解析 | 100% | 完成螺栓工具的封装与调试 |

- 文档完成情况

| 已完成文档名称 | 完成人 |
| --- | --- |
| 环境波浪模块理论手册 | 王毅 |
| 环境波浪模块开发者手册 |  |
| 稳态任务流函数测试报告 | 董梓沛 |
| 时域求解器Morison模块理论手册 | 王睿 |
| 时域求解器Morison模块开发者手册 |  |
| 时域求解器Morison模块测试报告 |  |
| 完成Hydrofre_L1求解器的功能测试报告。 | 张宇静 |

- 7月文档提交计划

| 文档名称 | 内容简介 | 完成人 |
| --- | --- | --- |
| 模型线性化模块理论手册 | HeroWind模型线性化模块主要概念，方法原理。 | 郭翼泽 |

- 年度考核指标进展

环境模块（王毅）

针对2025年度考核指标“波浪与流环境模块的开发”，

关于针对漂浮式风电机组的环境波浪生成的部分，目前完成波浪模块的幅值与方向计算函数的开发工作，并对标bladed完成.sea文件的生成，实现通过配置文件加载环境波浪参数的输入信息，完成进度：100%。

关于针对海上固定式风电机组波浪生成的部分，目前已完成规则波、不规则波的生成，后续将开展流函数和约束波函数的开发工作，完成进度：80%

关于流生成的部分，目前已预留接口，并参考OpenFAST梳理流模块程序架构，完成进度10%。

气动模块（董梓沛，吴越）

针对2025年考核指标“对标 Bladed 实现稳态计算功能”，目前已完成全部三个稳态任务流函数的开发和测试验证工作，已完成测试报告的编写，与Bladed对比误差小于<5%。完成进度：100%。

针对2025年考核指标“气动模块完善与优化”，新增气动模块独立运行和与多体模块耦合运行的切换功能，新增入流角迭代算法，新增Bladed和OpenFAST偏航模型，优化BEM相关几何量计算方法，提高气弹耦合计算精度；采用Mesh数据结构改写现有计算代码；编写载荷和运动映射变换函数；完成比例100%。

针对2025年度考核指标 “自由涡尾迹非定常气动仿真技术研究与模块开发”已完成方法调研和接口预留工作，总体完成情况：10%，可按时完成指标。

结构模块（刘金松、郭翼泽、李阳）

针对2025年度考核指标对标Bladed实现软件功能完整性的目标，目前已更新模型输入文件的定义（V2.0），协调开发稳态计算5个功能，目前功能开发已初步完成，正在进行5MW、15MW模型测试，总体完成进度：80%。

针对年度考核指标“结构模块长柔叶片建模功能开发”，目前参考bladed 4.17实现叶片截面属性一般定义，实现叶片6x6刚度矩阵的设置，正在参考Craig-Bampton方法，计算梁模型的附着模态。总体完成度90%。

针对2025年度考核指标“对标 Bladed 实现稳态计算功能”，目前已完成Steady Operational Loads、Steady Parked Loads求解器编写，多体动力学模块与OpenFAST对比验证，多体动力学模块增加与Bladed相同的叶根坐标系，并支持叶片响应在该坐标系输出。总体完成进度：100%。

针对2025年度考核指标“模型线性化求解器编写”，目前已完成Bladed、OpenFAST线性化模块功能使用，理论手册学习，算法框架梳理，HeroWind线性化模块理论手册编写。总体完成进度：20%。

水动模块（王睿、张宇静）：

针对2025年度考核指标“Morison功能模块的开发”，目前已完成Morison模块的程序开发和验证确认，完成HydroSim求解器Morison模块理论手册、开发者手册和测试报告，与OpenFAST对比典型工况的最大仿真误差不超过1%。完成进度：100%。

针对2025年度考核指标“时域HydroSim和频域水动力求解器的联合调试”，目前已完成HydroSim求解器频域水动力系数文件接口功能的开发，对标Bladed，典型工况下HydroSim求解器的最大仿真误差不超过5%。正在开展HydroSim求解器和HydroFre求解器的联合调试，总体完成进度：90%。

针对2025年第一季度的考核指标“完成一阶势流求解器的开发”，目前已经完成Hydrofre_L1的代码开发、优化与验证测试，完成Hydrofre_L1的理论手册、开发者手册和功能测试报告，与水动力软件Nemoh的误差不超过5%，完成进度100%。

针对2025年第二季度的考核指标“前处理工具的开发”，目前已经完成完成HEROWind软件Multisetup界面的输入参数梳理，完成HEROWIN软件Multisetup界面的配置文件定义，编写IECgenerate.rs函数实现载荷工况表生成，需配合前端开发人员继续接下来的工作，完成进度60%。

针对2025年第三、四季度的考核指标“完成二阶势流求解器的开发”，目前已经完成二阶势流理论的学习，Nemoh软件二阶势流部分代码梳理，Hydrofre_Q2求解器初始化模块的开发，完成进度15%。

后处理模块（于强、李阳）

针对2025年度考核指标“后处理模块开发”，目前完成了前端主界面开发、后端载荷处理算法开发、前后端联调测试，总体进度达考核要求的90%，剩余工作聚焦于性能优化。

- 博士研究进展

在OpenFOAM中研究使用滑移网格与弹性网格技术结合的方法实现IEA 22MW叶片挥舞运动的模拟，并调试算例。

梳理致动线结合BPM方法计算气动噪声技术路线；学习致动线方法和openfoam软件；重构翼型优化程序，优化计算效率。