风电机组团队员工考核表

员工姓名：  郭翼泽  		考核时段：   2025年7月

|  | 本期任务 | 完成 比例 | 下期工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推导工况点稳态变形量计算公式，完成代码编写，完成稳态气动与结构的耦合迭代函数编写。 | 100% | 编写控制模块与多体、气动的数据交互函数，集成控制模块进正常发电工况。 |
| 2 | 完成数值扰动加回归分析的线性化方法调研。 | 100% | 开发数值扰动加线性回归的线性化方法功能。 |
| 3 | 参与控制模块数据结构讨论，完成控制模块与多体、气动的数据传递、耦合方法调研，初步集成控制模块进主程序项目。 | 100% | 编写DTU Casestab开源项目研究报告。 |
| 4 | 完成线性化理论手册编写。 | 100% |  |
| 5 | 研究DTU Casestab开源项目，稳态运行状态叶片模态、频率计算方法。 |  |  |
| 项目组评价（ABCD） |  |  |  |

项目组组长：

注：

- 为增强工作的计划性，使工作更有条理、可追溯，本着简单、有效的原则试行员工考核；

- 表中本期任务、完成比例、下期工作计划由员工本人填写，组长审阅、修改、反馈；项目组评价（ABCD）由组长填写；

- 月度考核表每月1~5号提交；年度考核表提交时间根据上级要求另行通知。