83期团队例会（月例会）

七月工作总结

- 团队建设：

- 技术交流：

- 参加北京理工大学孙玉标教授《基于大涡模拟的风电尾流动力学研究》技术交流；

- 参加电力电子装备及系统仿真软件线下交流活动；

- 参加达索公司风电复合材料叶片设计仿真技术交流。

- 参加中央八项规定系列专题党课；

- 参加算力建设方案评审会；

- 参加软件组成员2025年度个人责任讨论会，签订《2025年度个人责任书》。

- 科学研究：

- 推导工况点稳态变形量计算公式，完成代码编写，完成稳态气动与结构的耦合迭代函数编写；

- 完成数值扰动加回归分析的线性化方法调研；

- 完成控制模块与多体、气动的数据传递、耦合方法调研，初步集成控制模块进主程序项目；

- 完成线性化理论手册编写；

- 研究DTU Casestab开源项目，稳态运行状态叶片模态、频率计算方法。

- 总结与计划

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 推导工况点稳态变形量计算公式，完成代码编写，完成稳态气动与结构的耦合迭代函数编写 | 100% | 编写控制模块与多体、气动的数据交互函数，集成控制模块进正常发电工况。 |
| 完成数值扰动加回归分析的线性化方法调研 | 100% | 开发数值扰动加线性回归的线性化方法功能。 |
| 完成控制模块与多体、来流的数据传递、耦合方法调研，初步集成控制模块进主程序项目 | 100% |  |

- 文档完成情况

| 已完成文档名称 | 完成人 |
| --- | --- |
| 模型线性化理论手册 | 郭翼泽 |

- 文档提交计划

| 提交文档 | 完成人 |
| --- | --- |
| DTU Casestab开源项目研究报告 | 郭翼泽 |

- 年度考核指标进展

针对2025年度考核指标“功能求解器对标Bladed”，目前已完成Steady Operational Loads、Steady Parked Loads求解器编写，多体动力学模块与OpenFAST对比验证，多体动力学模块增加与Bladed相同的叶根坐标系，并支持叶片响应在该坐标系输出。总体完成进度：100%。

针对2025年度考核指标“模型线性化求解器编写”，目前已完成工况点稳态变形量计算方法编写，完成数值扰动加线性回归的线性化方法调研。总体完成进度：35%。