97期团队例会（月例会）

十月工作总结

- 团队建设：

- 参加校园招聘面试；

- 参加风能展

- 参加软件组组会

- 科学研究：

- 梳理Bladed稳态运行载荷求解器输出量，共237种及与Openfast输出参数对比；

- 优化多体动力学模块结果输出方案，实现支持上百种参数输出；

- 解决额定风速以下及额定风速附近正常发电工况，发电机转矩指令异常bug；

- 测试额定风速以下，额定风速附近，额定风速以上600秒稳态风及湍流风工况，气动、多体、控制耦合正常发电工况求解器。

- Bladed线性化整机自由度及输出参数研究。

- 总结与计划

| 上月任务 | 完成比例 | 本月计划 |
| --- | --- | --- |
| 完善多体动力学模块输出方案。 | 100% | 推进启机工况、停机工况测试。 |
| 测试600秒湍流下气动、多体、控制耦合正常发电工况求解器。 | 100% | 开发数值扰动加线性回归的线性化方法功能。 |

- 文档完成情况

| 已完成文档名称 | 完成人 |
| --- | --- |

- 文档提交计划

| 提交文档 | 完成人 |
| --- | --- |

- 年度考核指标进展

针对2025年度考核指标“功能求解器对标Bladed”，目前已测试湍流、气动、多体、控制耦合的正常发电工况，在600s稳态、湍流风，平均风速在额定风速以下，附近，以上均可稳定运行。总体完成进度：88%。

针对2025年度考核指标“模型线性化求解器编写”，目前已完成bladed线性化整机自由度及输出参数研究。总体完成进度：60%。